|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

ПЛАН

ремонта автомобильных дорог

в Муниципальном образовании город Ирбит

на 2019 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование дорог | Площадь ремонта, тыс. кв. м | Сроки выполнения |
| 1 | 2 | 4 |
| ул. 50 лет Октября (проезды) | 4,351 | по 20.06.2019 года |
| ул. 50 лет Октября (от ул. Пролетарская)  | 2,189 | по 31.08.2019 года |
| ул. Мальгина (участок от ул. Первомайская до ул. Пролетарская) | 2,990 | по 31.08.2019 года |
| ул. Дорожная | 0,275 | по 31.08.2019 года |
| Ямочный ремонт (в соответствии технологической картой-приложение№1)  | 4,500 | по 15.06 2019 года |
| ИТОГО: | 14,305 |  |

Приложение № 1

**Технологическая карта**

(перечень ремонтируемых объектов)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | Наименование объекта | Площадь ремонтируемого участка, м2 |
| 1 | **ул. Логинова** |  **300,0** |
| 2 | **ул. Кирова** | **400,0** |
|  | уч-к от стелы г. Ирбит до ул. Революции | 350,0 |
|  | уч-к от ул. Калинина до ул. Азева | 50,0 |
| 3 | **ул. Маршала Жукова**  | **50,0** |
| 4 | **ул. Ленина** | **450,0** |
| 5 | **ул. К.Маркса** | **700,0** |
|  | участок от ул. Кирова до здания №2 по ул. Промышленная до ул. Заводская | 700,0 |
| 6 | **ул. Подгорная** | **100,0** |
|  | уч-к от ул.А.Матросова до ул. Стекольного з-да  |  100,0 |
| 7 | **ул. Транспортная** | **20,0** |
| 8 | **ул. Дорожная** | **100,0** |
| 9 | **ул. Заводская** | **20,0** |
| 10 | **ул. Азева** | **230,0** |
|  | уч-к от ул.Р.Люксембург до ж/б моста | 200,0 |
|  | проезжая часть ж/б моста через р.Ница | 30,0 |
|  11 | **ул. А.Матросова** | **700,0** |
|  | участок от ул. Белинского до ул.П.Осипенко | 700,0 |
| 12 | **ул. Белинского** | **100,0** |
| 13 | **ул. Высоковольтная** | **150,0** |
| 14 | **ул. Декабристов** | **30,0** |
|  | уч-к от ул. Советская до ул. Первомайская | 30,0 |
| 15 | **ул. Елизарьевых** | **100,0** |
| 16 | **ул.М.Горького** | **50,0** |
| 17 | **ул. Революции** | **100,0** |
|  | уч-к от ул. Пролетарской до ул.К.Маркса | 100,0 |
| 18 | **ул. Семилетки** | **100,0** |
|  | уч-к от а.д.К-И-Т-Т до разворотного кольца | 100,0 |
| 19 | **ул. Первомайская** | **200,0** |
|  | уч-к от ул.Революции до ул.Мальгина | 200,0 |
| 20 | **ул. Свободы** | **250,0** |
| 21 | **ул. Мальгина** | **50,0** |
|  | уч-к от ул. Первомайской до ул.Р.Люксембург | 30,0 |
|  | уч-к от ул. Советской до ул. Челюскинцев | 20,0 |
| 22 | **ул. Р.Люксембург** | **100,0** |
| 23 | **ул. Коммуны** | **60,0** |
| 24 | **ул. Елизарьевых** | **100,0** |
| 25 | **ул. Б. Хмельницкого (объездная)** | **20,0** |
| 26 | **ул. Щорса**  | **20,0** |
|  | от ул. Советской до ул. Свердлова | 20,0 |
| 27 | **ул. 50лет Октября** | **20,0** |
|  | уч-к от ул. Первомайской до ул. Пролетарская | 20,0 |
|  | **ИТОГО:** | **4500,0** |