**Выполнение программы капитального ремонта жилого фонда на территории муниципального образования город Ирбит в 2017 и в 2018 годах**

 **2017 год:**

* Общее количество домов было 22 (по договору).
* 1 дом перенесли: ул.Красноармейская,9Б.
* На 21 доме завершены все работы 100%.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес |
| 1 | ул. Володарского, д. 10 |
| 2 | ул. Карла Маркса, д. 27 |
| 3 | ул. Карла Маркса, д. 39Б |
| 4 | ул. Карла Маркса, д. 41 |
| 5 | ул. Карла Маркса, д.46 |
| 6 | ул. Кирова, д. 40 |
| 7 | ул. Первомайская, д. 6 |
| 8 | пер. Садовый, д. 6 |
| 9 | ул. Советская, д. 99 |
| 10 | ул. Советская, д.101 |
| 11 | ул. Советская, д.105 |
| 12 | ул. Советская, д. 83 |
| 13 | ул. Советская, д. 85 |
| 14 | ул. Советская, д. 87 |
| 15 | ул. Советская, д. 89 |
| 16 | ул. Советская, д. 91 |
| 17 | ул. Советская, д. 103 |
| 18 | ул. Советская, д. 107 |
| 19 | ул. Советская, д. 109 |
| 20 | ул. Советская, д. 113 |
| 21 | ул. Советская, д. 117 |
|  | Итого |

 **2018 год:**

* Из пяти домов подрядная организация ООО «Гранд» приступила к работам на трех домах (кровли).

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес |
| 1 | ул. М.Гвардии, д. 1 |
| 2 | ул. М.Гвардии, д. 2 |
| 3 | ул. М.Гвардии, д. 3 |
| 4 | ул. М.Гвардии, д. 4 |
| 5 | ул. Первомайская, д.13 |

* Три многоквартирных жилых дома: направлены протоколы внеочередного собрания собственников помещений, виды работ и их стоимость, необходимые для размещения на открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение работ по проведению капитального ремонта в 2018 году.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес |
| 1 | ул. Рабочая, д. 3 |
| 2 | ул. Пролетарская, д. 72 |
| 3 | ул. Пролетарская, д. 73 |