ПЛАН

ремонта автомобильных дорог, тротуаров

на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

на 2023 год

| Наименование дорог | Площадь ремонта, тыс. кв. м | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ул. Заводская | 6,654 | по 01.11.2023 года |
| ул. Маршала Жукова | 7,013 | по 01.11.2023 года |
| ул. Островского (от ул. Орджоникидзе до ул. Свободы) | 3,622 | по 01.11.2023 года |
| ул. Елизарьевых (от ул. Советская до ул. Пролетарская) | 7,110 | по 01.11.2023 года |
| ул. Комсомольская (вдоль жилого МКД №20 по ул. М. Жукова) | 1,470 | до 01.09.2023 года |
| ул. Ленина (от ул. Карла Маркса до ул. Кирова) | 1,345 | до 25.07.2023 года |
| Ямочный ремонт (в соответствии технологической картой-приложение№1) | 6,670 | по 01.07.2023 года |
| ИТОГО: | 33,884 |  |

ПЛАН

капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог

на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

на 2023-2024 годы

| Наименование дорог | Площадь ремонта, км | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Советская, д. 100/30 | 1,84754 | по 01.12.2024 года |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ницинская (от ул. Калинина до ул. Азева), ул. Елизарьевых (от ул. Советской до ул. Ницинской) и ул. Калинина (от ул. К.Маркса до ул. Ницинской) | 1,16686 | по 01.11.2023 года |

Приложение

Технологическая карта

(перечень ремонтируемых объектов)

| № | Наименование объекта | Площадь ремонтируемого участка, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорога от ул. Логинова до ул. Комсомольская | 200,0 |
| 2 | ул. Советская | 100,0+2900,0(колея) +150(а/уклад) |
| 3 | ул. Кирова | 100,0 |
|  | Уч-к от ул. Революции до ул. Мальгина | 100,0 |
| 4 | ул. Орджоникидзе | 100+1000,0(колея) +400(а/уклад) |
| 5 | ул. Мальгина | 50,0 |
| 6 | ул. Ленина | 100 |
| 7 | ул. Подгорная | 80,0 |
| 8 | ул. Степана Разина | 200,0(колея) |
| 9 | ул. Дорожная | 100,0 |
| 10 | ул. М-Сибиряка | 10,0 |
| 11 | ул. Азева | 150,0 |
|  | уч-к от ул.Привокзальная до ж/б моста | 120,0 |
|  | Проезжая часть ж/б моста через р.Ница | 30,0 |
| 12 | ул. Привокзальная | 20,0 |
| 13 | ул. Высоковольтная | 50,0 |
| 14 | ул. Декабристов | 50,0 |
|  | уч-к от ул. Советская до ул. Первомайская | 200,0 |
| 15 | ул. Революции | 50,0 |
|  | уч-к от ул. Пролетарской до ул.К.Маркса | 50,0 |
| 16 | ул. Семилетки | 50,0 |
|  | уч-к от а.д.К-И-Т-Т до разворотного кольца | 50,0 |
| 17 | ул. Коммуны | 50,0 |
| 18 | ул. Щорса | 200,0 |
|  | от ул. Советской до ул. А. Матросова | 70,0 |
| 19 | ул. Стахановская | 40,0 |
| 20 | ул. Свердлова | 100,0 |
| 21 | ул.Школьная | 420(а/уклад) |
|  | Всего ям. Рем. | 6250,0 |
|  | Из них колея | 4100,0 |
|  | Из них а/укладчиком | 550,0 |
|  | + а/укладчиком ул. Школьная | 420,0 |
|  | ИТОГО: | 6670,0 |