|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

ПЛАН

ремонта автомобильных дорог

на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

на 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование дорог | Площадь ремонта, тыс. кв. м | Сроки выполнения |
| 1 | 2 | 3 |
| ул. Логинова | 16,845 | по 01.11.2022 года |
| ул. Пролетарская | 21,228 | по 01.11.2022 года |
| ул. Первомайская | 14,173 | по 01.11.2022 года |
| Ямочный ремонт  (в соответствии технологической картой-приложение№1) | 2,612 | по 01.11.2022 года |
| ИТОГО: | 54,858 |  |

ПЛАН

ремонта тротуаров, водоотведение и ремонта лестничного марша

на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

на 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Площадь ремонта, тыс. кв. м | Сроки выполнения |
| 1 | 2 | 3 |
| Ремонт автомобильной стоянки и тротуара по ул. Челюскинцев (участок от въезда в школу № 9 до ул. 50 лет Октября) | 0,671 | по 01.11.2022 года |
| Ремонт участка тротуара по ул. Мальгина (от ул. Пролетарская до ул. Розы Люксембург) по нечетной стороне | 0,306 | по 01.11.2022 года |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Азева ( от ул. Первомайская до ул. Пролетарская) | 3,689 |  |
| Водоотведение по ул. Комсомольская | - | по 01.11.2022 года |
| Ремонт лестничного марша по ул. Комсомольская | - | по 01.11.2022 года |
| ИТОГО: | Площадь 4,666 |  |

Приложение № 1

**Технологическая карта**

(перечень ремонтируемых объектов)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Площадь ремонтируемого участка, м2 |
| 1 | **Дорога от ул. Логинова до ул. Комсомольская** | **200,0** |
| 2 | **ул. Заводская** | **62,0** |
|  | **ул. Советская (от ул.Революции до ж/д переезда)** | **50,0** |
| 3 | **ул. Кирова** | **100,0** |
|  | Уч-к от ул. Революции до ул. Мальгина |  |
| 4 | **ул. Орджоникидзе** | **100,0** |
| 5 | **ул. Мальгина** | **80,0** |
| 6 | **ул. Ленина** | **350,0** |
| 7 | **ул. Подгорная** | **100,0** |
| 8 | **ул. Островского** | **50,0** |
| 9 | **ул. Дорожная** | **150,0** |
| 10 | **ул. М-Сибиряка** | **20,0** |
| 11 | **ул. Азева** | **180,0** |
|  | уч-к от ул.Привокзальная до ж/б моста | 150,0 |
|  | Проезжая часть ж/б моста через р.Ница | 30,0 |
| 12 | **ул. Привокзальная** | **20,0** |
| 13 | **ул. Высоковольтная** | **50,0** |
| 14 | **ул. Декабристов** | **100,0** |
|  | уч-к от ул. Советская до ул. Первомайская | 100,0 |
| 15 | **ул. Елизарьевых** | **100,0** |
| 16 | **ул. Революции** | **100,0** |
|  | уч-к от ул. Пролетарской до ул.К.Маркса | 100,0 |
| 17 | **ул. Семилетки** | **50,0** |
|  | уч-к от а.д.К-И-Т-Т до разворотного кольца | 50,0 |
| 18 | **ул. Маршала Жукова** | **100,0** |
| 19 | **ул. Р.Люксембург** | **150,0** |
| 20 | **ул. Коммуны** | **100,0** |
| 21 | **ул. Щорса** | **250,0** |
|  | от ул. Советской до ул. А. Матросова | 70,0 |
| 22 | **ул. Стахановская** | **50,0** |
| 23 | **ул. Свердлова** | **100,0** |
|  | **ИТОГО:** | **2612,0** |