Администрация Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13  июня 2024 года  №  1088-ПА

г. Ирбит

Об итогах отопительного периода 2023-2024 годов

и подготовке жилищно-коммунального комплекса города Ирбита

к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов

В   целях  анализа  результатов прохождения отопительного периода 
2023-2024 годов и своевременной подготовки жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период 2024-2025 годов, на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 30 Устава Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Принять  к  сведению  информацию  об  итогах  отопительного периода 2023-2024 годов (приложение №1).

- Утвердить  план  мероприятий  по подготовке жилищно-коммунального
 комплекса   города    Ирбита    к     работе   в   осенне-зимний  период 2024-2025 годов (приложение №2).

- Рекомендовать руководителям предприятий, имеющим на своем балансе теплоисточники, тепловые сети, водопроводные сети и насосные станции, 
электрические сети:

- обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке 
жилищно-коммунального комплекса города Ирбита к работе в осенне-зимний период 
2024-2025 годов и обеспечить готовность объектов в установленные сроки;

- принять необходимые меры по погашению потребленных ранее 
энергоресурсов;

- обеспечить резерв материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилом фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад 
к незамедлительной ликвидации возможных аварий на системах электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения;

- предоставить в отдел городского хозяйства администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области в срок до 05 сентября 2024 года акты готовности объектов к работе в зимних условиях.

- Рекомендовать руководителям предприятий, имеющих на своем балансе теплоисточники:

- в срок до 01 июля 2024 года заключить (пролонгировать) договоры на поставку топлива;

- в срок до 10 сентября 2024 года обеспечить создание запасов основного и резервного топлива в соответствии с установленными нормативами на теплоисточниках, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения.

- Рекомендовать руководителям управляющих компаний:

- обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса города Ирбита к работе в осенне-зимний период
 2024-2025 годов;

- организовать гидравлическую промывку внутридомовых систем отопления многоквартирных домов с составлением актов выполненных работ в срок до 05 июля 2024 года;

- предоставить акты готовности жилых домов к работе в осенне-зимний период поставщикам тепловой энергии и в отдел городского хозяйства администрации  Городского  округа   «город Ирбит»  Свердловской области в срок до 05 сентября 2024 года;

- заключить   договоры   с  поставщиками   тепловой   энергии     в   срок  до   01 сентября 2024 года.

- Рекомендовать    руководителям   организаций жилищно-коммунального комплекса  и управляющих компаний предоставить в установленные сроки статистическую     отчетность     о    выполнении   мероприятий,   начиная   с  01 июня 2024 года по 01 октября 2024 года в отдел городского хозяйства администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.

- Отделу городского хозяйства администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области:

- обеспечить контроль выполнения плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса города Ирбита к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов;

- обеспечить     статистическую      отчетность      по формам  1-ЖКХ  (зима),  2-ЖКХ (зима), 3-ЖКХ (зима), по федеральной форме  «Сведения о подготовке ЖКХ Свердловской области к работе в зимних условиях и о ходе отопительного сезона»;

- согласовать паспорта готовности жилищного фонда, теплоисточников, инженерных сетей к работе в зимних условиях.

- Муниципальному унитарному предприятию Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Жилкомсервис» в срок до 01 сентября 2024 года произвести заготовку дров.

- Рекомендовать главному врачу государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница» принять необходимые меры по подготовке учреждений здравоохранения к работе в зимний период 2024-2025 годов.

- Возложить персональную ответственность за своевременную подготовку объектов к работе в зимних условиях и за своевременную оплату потребленных топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями:

- в части учреждений образования – на начальника Управления образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области;

2) в части подготовки учреждений культуры, физической культуры и спорта – на начальника Управления культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление опубликовать в Ирбитской общественно-политической газете «Восход» и разместить на официальном сайте Городского округа «город Ирбит» Свердловской области в сети «Интернет» (http://moirbit.ru).

Глава Городского округа

«город Ирбит» Свердловской области                                                                  Н.В. Юдин

Приложение №1

к постановлению администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

от  13 июня 2024 года № 1088-ПА

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного периода 2023-2024 годов

Проведение   подготовительных   работ   к  отопительному  периоду  2023-2024 годов осуществлялось в соответствии с постановлением администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 26.05.2023 № 818-ПА «Об итогах отопительного периода 2022-2023 годов и подготовке жилищно-коммунального комплекса города Ирбит к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов».

По результатам проведенной в октябре 2023 года Уральским управлением Ростехнадзора  проверки о готовности Городского округа «город Ирбит» Свердловской области к отопительному периоду 2023-2024 годов, городским округом получен паспорт готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов.

Запланированные мероприятия по подготовке жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону 2023-2024 года выполнены в установленные сроки.

За  счет  средств  местного  бюджета   произведен  ремонт 5 участков тепловых   сетей  протяженностью  0,68 км  на  сумму 6,2 миллиона рублей.

Инженерная  инфраструктура  города  была  своевременно подготовлена к     работе    в    зимний    период    2023 - 2024    годов    и    в    соответствии    с постановлением администрации  Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 12.09.2023 № 1515-ПА «О начале отопительного периода 2023-2024 годов»  запуск котельных начался 15 сентября 2023 года. Объекты  социально-культурного  назначения и жилой фонд были своевременно подключены к системам отопления, в помещениях обеспечен температурный режим. Аварийных ситуаций в период запуска систем отопления не допущено.

В  целом  в  период  прохождения  отопительного сезона 2023 - 2024 годов серьезных нарушений в работе системы тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения допущено не было. О всех возникающих аварийных ситуациях информация  в  круглосуточном  режиме  сообщалась  на  телефон Единая дежурно-диспетчерская служба (по телефону 6-21-32, 112) и предпринимались меры по своевременному их устранению. Возникавшие незначительные аварийные ситуации и технологические нарушения были устранены в нормативные сроки.

Основной причиной возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства является высокая изношенность коммунальных сетей.

Для  оперативного решения вопросов по ликвидации нештатных ситуаций  на  объектах и сетях жилищно-коммунального обеспечения во всех ресурсоснабжающих организациях и управляющих компаниях были созданы и осуществляли свою  деятельность  аварийные  бригады.

В  течение  отопительного  сезона  все котельные работали в нормативном режиме. Администрацией Городского округа «город Ирбит» Свердловской   области осуществлялся ежедневный контроль за соблюдением утвержденных температурных графиков работы котельных.

Отопительный  сезон на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской   области  завершен 20 мая 2024 года на основании постановления  администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 14.05.2024 № 838-ПА «О внесении изменения в постановление администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 13.05.2024 № 826-ПА «Об окончании отопительного периода 2023-2024 годов на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области».

Финансовые  показатели  прохождения  отопительного  сезона  2023-2024 годов:

задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг за предоставленные топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составила:

| Наименование ТЭР | 20.09.2023 млн. руб. | 31.05.2024 млн. руб. | Увеличение (+), уменьшение (-) млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| за тепловую энергию | 21,928 | 17,378 | - 4,550 |
| за эл.энергию | 7,188 | 4,772 | - 2,416 |
| Всего: | 29,116 | 22,15 | - 6,966 |

С целью  погашения  задолженности  проводятся  совещания  с  участием ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, организаций-потребителей  топливно-энергетических  ресурсов.

На  территории  Городского  округа  «город Ирбит» Свердловской области  работают Акционерное общество «Расчетный  Центр Урала» и Акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс»,  которые  ведут  работу  по  агентским  договорам,  заключенным  с организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, и осуществляют взыскание задолженности, путем ведения претензионной - исковой работы.

|  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 13 июня 2023 года № 1088 -ПА |
| --- | --- | --- |
|  | ПЛАН |  |
|  | мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса города Ирбита к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов |  |
| № п/п | Наименование мероприятий, исполнитель | Сроки исполнения | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. | Ответственный за исполнение от организации | Ответственный от администрации |
|  | Ремонт тепловых сетей |
| 1 | Текущий ремонт участка тепловой сети по улице Красноармейская | до 15.09.2024 | 4212,09 | Гладкова О.В. | Юдин Н.В. |
| 2 | Ремонт участка тепловой сети от ТК 44 по улице Калинина к домам 23, 30 | до 15.09.2024 | 1580,68 | Гладкова О.В. | Юдин Н.В. |
| 3 | Ремонт участка тепловой сети от ТК 4 у детского сада №2 улица Елизарьевых, 33а до здания улица Советская, 31 | до 15.09.2024 | 1638,10 | Гладкова О.В. | Юдин Н.В. |
| 4 | Ремонт участка тепловой сети и сетей ГВС от ТК 8 до ввода в дом улица Фрунзе, 47 | до 15.09.2024 | 3481,17 | Гладкова О.В. | Юдин Н.В. |
| 5 | Ремонт участка тепловой сети от ТК М1 до ввода в дом улица Мальгина, 44 | до 15.09.2024 | 1794,22 | Гладкова О.В. | Юдин Н.В. |
| 6 | Ремонт участка тепловой сети по улице Орджоникидзе к дому № 40 | до 15.09.2024 | 1274,14 | Гладкова О.В. | Юдин Н.В. |
|  | Итого по плану: |  | 13980,40 |  |  |
|  | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Муниципальное унитарное предприятие Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Водоканал-сервис» |
|  | Участки водопроводных сетей |  |  |  |  |
| 8 | Замена ввода по ул.Фрунзе 60, диаметр 63 мм (40 м) | до 01.09.2024 | 45,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 9 | Замена ввода по ул.50 лет Октября 44, диаметр 63 мм (50 м) | до 01.09.2024 | 55,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 10 | Замена ввода по ул.50 лет Октября 46, диаметр 63 мм (110 м) | до 01.09.2024 | 120,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 11 | Ремонт водопроводных колодцев (20 шт) | до 01.09.2024 | 170,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
|  | Участки насосных станций |  |  |  |  |
| 12 | Замена задвижек на станции II подъема по ул.М.Жукова, (диаметр 200 мм - 5 шт, диаметр 150 мм - 4 шт.) | до 01.09.2024 | 180,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 13 | Установка центробежного насоса на насосной станции №2 | до 01.09.2024 | 130,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 14 | Установка узла учета на насосных станциях № 2, 8, 13 | до 01.09.2024 | 30,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 15 | Установка капельниц для хлорирования воды на насосных станциях № 1,2,7,8,12,13, станции 2 подъема | до 01.09.2024 | 350,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
|  | Водоочистные сооружения | до 01.09.2024 |  |  |  |
| 16 | Ремонт водопровода диаметр 500 мм на камере переключения | до 01.09.2024 | 100,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
|  | Участок канализационной сети | до 01.09.2024 |  |  |  |
| 17 | Промывка сетей по улицам Ницинская, Карла Маркса | до 01.09.2024 | 150,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 18 | Ремонт канализационных колодцев (30 шт) | до 01.09.2024 | 290,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
| 19 | Ремонт напорного коллектора по улице Железнодорожная (диаметр 400 мм - 15 м) | до 01.09.2024 | 260,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
|  | Очистные сооружения | до 01.09.2024 |  |  |  |
| 20 | Замена тепловых сетей на территории очистных сооружений (диаметр 100 мм - 100 м) | до 01.09.2024 | 500,00 | Васильев С.С. | Юдин Н.В. |
|  | Итого по плану: |  | 2380,00 |  |  |
|  | Работы в многоквартирных домах (жилой фонд): |
|  | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Южилкомплекс» |
| 21 | МКД ул. Александра Матросова, 8: капремонт отопления | до 01.09.2024 | 800,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 22 | МКД ул. Александра Матросова, 8: частичный ремонт кровли и водостоков | до 01.09.2024 | 10,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 23 | МКД ул. Александра Матросова, 12: замена выпуска и трубопровода канализации в подъезде № 1 | до 01.09.2024 | 50,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 24 | МКД ул. Александра Матросова, 80: ремонт монтажного шва | до 01.09.2024 | 35,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 25 | МКД ул. Белинского, 4: переустройство входной двери подъезда № 6 | до 01.09.2024 | 65,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 26 | МКД ул. Белинского, 4: замена козырьков над входами в подъезды | до 01.09.2024 | 350,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 27 | МКД ул. Белинского, 6: замена выпуска канализации | до 01.09.2024 | 30,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 28 | МКД ул. Белинского, 8: капремонт отопления на чердаке | до 01.09.2024 | 400,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 29 | МКД ул. Высоковольтная, 1: ремонт крыльца | до 01.09.2024 | 5,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 30 | МКД ул. Зерноочистительная, 18: монтаж выгребной ямы | до 01.09.2024 | 100,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 31 | МКД ул. Коммуны, 64: ремонт системы отопления | до 01.09.2024 | 1500,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 32 | МКД ул. Комсомольская, 4: замена выпуска канализации | до 01.09.2024 | 30,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 33 | МКД ул. Комсомольская, 74: ремонт монтажных швов | до 01.09.2024 | 60,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 34 | МКД ул. Комсомольская, 76: капремонт электросетей | до 01.09.2024 | 2000,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 35 | МКД ул. Комсомольская, 76: ремонт системы отопления | до 01.09.2024 | 200,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 36 | МКД ул. Логинова, 4: капремонт отопления в подвале | до 01.09.2024 | 2000,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 37 | МКД ул. Логинова, 28: ремонт монтажных швов | до 01.09.2024 | 600,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 38 | МКД ул. Максима Горького, 1: ремонт крылец | до 01.09.2024 | 150,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 39 | МКД ул. Максима Горького, 7: капремонт системы отопления в подвале | до 01.09.2024 | 1600,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 40 | МКД ул. Маршала Жукова, 1: ремонт системы отопления в подвале | до 01.09.2024 | 300,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 41 | МКД ул. Маршала Жукова, 1: ремонт чердачных люков | до 01.09.2024 | 10,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 42 | МКД ул. Маршала Жукова, 12: ремонт монтажных швов | до 01.09.2024 | 40,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 43 | МКД ул. Маршала Жукова, 17: ремонт монтажных швов | до 01.09.2024 | 50,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 44 | МКД ул. Мамина-Сибиряка, 3: капремонт системы отопления в подвале | до 01.09.2024 | 1000,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 45 | МКД ул. Мальгина, 47: частичный ремонт кровли | до 01.09.2024 | 30,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 46 | МКД ул. Мальгина, 47: ремонт монтажных швов | до 01.09.2024 | 60,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 47 | МКД ул. Подгорная, 2: замена трубопроводов ГВС | до 01.09.2024 | 300,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 48 | МКД ул. Первомайская, 45: ремонт лестничного марша | до 01.09.2024 | 15,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 49 | МКД ул. Первомайская, 47: ремонт системы отопления | до 01.09.2024 | 350,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 50 | МКД ул. Первомайская, 47: ремонт монтажного шва | до 01.09.2024 | 45,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 51 | МКД ул. Революции, 63: подключение к централизованной канализации квартир | до 01.09.2024 | 98,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 52 | МКД ул. 50 лет Октября, 37: смена окон МОП | до 01.09.2024 | 26,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 53 | МКД ул. 50 лет Октября, 37: ремонт монтажного шва | до 01.09.2024 | 5,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 54 | МКД ул. Свердлова, 10 корп 2: замена обратного трубопровода отопления | до 01.09.2024 | 150,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 55 | МКД ул. Свердлова, 12: капремонт электросетей | до 01.09.2024 | 549,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 56 | МКД ул. Советская, 85: ремонт тамбуров подъездов № 1 и 2 | до 01.09.2024 | 180,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 57 | МКД ул. Советская, 119: замена отопления | до 01.09.2024 | 30,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 58 | МКД ул. Стахановская, 2: ремонт электросетей | до 01.09.2024 | 300,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 59 | МКД ул. Стахановская, 2: ремонт монтажных швов | до 01.09.2024 | 10,00 | Дружинин А.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
|  | Итого по плану: |  | 13533,00 |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Резерв» |
| 60 | МКД ул. Комсомольская 39: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 61 | МКД ул. Комсомольская 39: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 62 | МКД ул. Комсомольская 39: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 63 | МКД ул. Свердлова 26: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 64 | МКД ул. Свердлова 26: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 65 | МКД ул. Свердлова 26: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 66 | МКД ул. Свердлова 26: Организация проверки приборов учета тепла | до 01.09.2024 | 25,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 67 | МКД ул. Мальгина 17: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 68 | МКД ул. Мальгина 17: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 69 | МКД ул. Мальгина 17: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 70 | МКД ул.50 лет Октября 23: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 71 | МКД ул.50 лет Октября 23: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 72 | МКД ул.50 лет Октября 23: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 73 | МКД ул.50 лет Октября 23: Организация проверки приборов учета тепла | до 01.09.2024 | 35,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 74 | МКД ул. Елизарьевых 33: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 75 | МКД ул. Елизарьевых 33: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 76 | МКД ул. Елизарьевых 33: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 77 | МКД ул. Елизарьевых 33: Организация проверки приборов учета тепла | до 01.09.2024 | 35,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 78 | МКД ул. Елизарьевых 28: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 79 | МКД ул. Елизарьевых 28: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 80 | МКД ул. Елизарьевых 28: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 81 | МКД ул. Елизарьевых 28: Организация проверки приборов учета тепла | до 01.09.2024 | 35,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 82 | МКД ул. Елизарьевых 28 А: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 83 | МКД ул. Елизарьевых 28 А: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 84 | МКД ул. Елизарьевых 28 А: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 85 | МКД ул. Елизарьевых 28 А: Организация проверки приборов учета тепла | до 01.09.2024 | 35,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 86 | МКД ул. Елизарьевых 28 Б: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 87 | МКД ул. Елизарьевых 28 Б: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 88 | МКД ул. Елизарьевых 28 Б: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 89 | МКД ул. Елизарьевых 28 Б: Организация проверки приборов учета тепла | до 01.09.2024 | 35,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 90 | МКД ул. Елизарьевых 28 В: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 91 | МКД ул. Елизарьевых 28 В: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 92 | МКД ул. Елизарьевых 28 В: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 93 | МКД ул. Елизарьевых 28 В: Организация поверки приборов учета тепла | до 01.09.2024 | 35,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 94 | МКД ул. Калинина 23: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 95 | МКД ул. Калинина 23: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 96 | МКД ул. Калинина 23: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 97 | МКД ул. Калинина 23: Организация поверки приборов учета тепла | до 01.09.2024 | 35,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 98 | МКД ул. Калинина 30: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 99 | МКД ул. Калинина 30: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 100 | МКД ул. Калинина 30: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 101 | МКД ул. Калинина 32: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 102 | МКД ул. Калинина 32: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 103 | МКД ул. Калинина 32: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 104 | МКД ул. Калинина 32: Организация поверки приборов учета тепла | до 01.09.2024 | 35,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 105 | МКД ул. Коммуны 111: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 106 | МКД ул. Коммуны 111: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 107 | МКД ул. Коммуны 111: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 108 | МКД ул. Коммуны 111: ремонт магистрали отопления | до 01.09.2024 | 50,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 109 | МКД ул. 50 лет Октября 46: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 110 | МКД ул. 50 лет Октября 46: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 111 | МКД ул. 50 лет Октября 46: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 112 | МКД ул. Советская 64: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 113 | МКД ул. Советская 64: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 114 | МКД ул. Советская 64: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 115 | МКД ул. Азева 29: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 116 | МКД ул. Азева 29: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 117 | МКД ул. Азева 29: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 118 | МКД ул. Декабристов 51: чистка дымоходов | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 119 | МКД ул. Декабристов 51: Проверка электрохозяйства | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 120 | МКД ул. Логинова 38 А: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 121 | МКД ул. Логинова 38 А: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 122 | МКД ул. Логинова 38 А: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 123 | МКД ул. Логинова 38 А: Локальный ремонт магистрали отопления | до 01.09.2024 | 200,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 124 | МКД ул. Логинова 38 Б: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 125 | МКД ул. Логинова 38 Б: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 126 | МКД ул. Логинова 38 Б: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 127 | МКД ул.50 лет Октября 41а: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 128 | МКД ул.50 лет Октября 41а: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 129 | МКД ул.50 лет Октября 41а: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 130 | МКД ул. Первомайская 34: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 131 | МКД ул. Первомайская 34: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 132 | МКД ул. Первомайская 34: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 133 | МКД ул. Советская 55: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 134 | МКД ул. Советская 55: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 135 | МКД ул. Советская 55: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 136 | МКД ул. Советская 55: Организация поверки приборов учета тепла | до 01.09.2024 | 35,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 137 | МКД ул. Калинина 34: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 138 | МКД ул. Калинина 34: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 139 | МКД ул. Калинина 34: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 140 | МКД ул. Калинина 34: Организация поверки приборов учета тепла | до 01.09.2024 | 35,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 141 | МКД ул. Свердлова 1: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 142 | МКД ул. Свердлова 1: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 143 | МКД ул. Свердлова 1: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 144 | МКД ул. Азева 35: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 145 | МКД ул. Азева 35: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 146 | МКД ул. Азева 35: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 147 | МКД ул. Первомайская 71: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 148 | МКД ул. Первомайская 71: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 149 | МКД ул. Первомайская 71: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 150 | МКД ул. Первомайская 71: Организация поверки приборов учета тепла | до 01.09.2024 | 35,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 151 | МКД ул. Первомайская 30: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 152 | МКД ул. Первомайская 30: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 153 | МКД ул. Первомайская 30: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 154 | МКД ул. Первомайская 30: Организация поверки приборов учета тепла | до 01.09.2024 | 35,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 155 | МКД ул. 50 лет Октября 44: Ревизия и обслуживание запорной арматуры подающего и обратного трубопровода теплосети в подвальной части дома | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 156 | МКД ул. 50 лет Октября 44: Ревизия прибора учета тепла | до 01.09.2024 | 8,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 157 | МКД ул. 50 лет Октября 44: Проведение гидравлических испытаний | до 01.09.2024 | 10,00 | Ерженков И.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
|  | Итого по плану: |  | 1469,00 |  |  |
|  | Индивидуальный предприниматель Елисеев Михаил Сергеевич |
| 158 | МКД ул. Береговая 20а: замена окон в местах общего пользования | до 01.09.2024 | 60,00 | Елисеев М.С. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
|  | Итого по плану: |  | 60,00 |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Северный жилищный комплекс» |  |  |  |  |
| 159 | Ремонт отопительных печей | до 01.09.2024 | 47,00 | Светлолобов В.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 160 | Ремонт печных труб | до 01.09.2024 | 80,00 | Светлолобов В.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 161 | Ремонт системы отопления МКД ул. Володарского, 4 | до 01.09.2024 | 30,00 | Светлолобов В.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 162 | Ремонт системы отопления МКД ул. Володарского, 12 | до 01.09.2024 | 50,00 | Светлолобов В.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 163 | Утепление фасада МКД ул. Первомайская, 26 | до 01.09.2024 | 130,00 | Светлолобов В.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 164 | Общестроительный работы | до 01.09.2024 | 320,00 | Светлолобов В.В. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
|  | Итого по плану: |  | 657,00 |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Ваш дом» |  |  |  |  |
| 165 | Ремонт кровли шиферная (10 м²) | до 01.09.2024 | 40,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 166 | Ремонт кровли мягкая (100 м²) | до 01.09.2024 | 150,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 167 | Ремонт козырьков над подъездами (8 шт) | до 01.09.2024 | 280,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 168 | Ревизия запорной арматуры на стояках отопления, ГВС, ХВС (160 шт.) | до 01.09.2024 | 206,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 169 | Замена вводных кранов на системе отопления (4 шт.) | до 01.09.2024 | 140,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 170 | Замена почтовых ящиков (26 шт.) | до 01.09.2024 | 36,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 171 | Замена лавочек (6 шт.) | до 01.09.2024 | 98,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 172 | Косметический ремонт в подъездах (6 подъездов) | до 01.09.2024 | 1300,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 173 | Ремонт подвальных окон (8 шт.) | до 01.09.2024 | 40,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 174 | Ревизия электропроводки в подъездах (100 м) | до 01.09.2024 | 32,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 175 | Поверка и сезонный допуск ОДПУ (33 шт.) | до 01.09.2024 | 140,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 176 | Замена стояков отопления (50 м) | до 01.09.2024 | 150,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 177 | Благоустройство придомовых территорий | до 01.09.2024 | 600,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
|  | Капитальный ремонт: |  |  |  |  |
| 178 | Кровля мягкая (2 дома) | до 01.09.2024 | 4200,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
| 179 | Ремонт входных групп к подъездам (3 шт.) | до 01.09.2024 | 561,00 | Дудина Г.А. (по согласованию) | Юдин Н.В. |
|  | Итого по плану: |  | 7973,00 |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям: |  | 40052,40 |  |  |
|  | Использованы следующие сокращения: |  |  |  |  |
|  | ГВС - горячее водоснабжение |  |  |  |  |
|  | ГНС - главная насосная станция |  |  |  |  |
|  | МКД - многоквартирный дом |  |  |  |  |
|  | МОП - места общего пользования |  |  |  |  |
|  | ОДПУ - общедомовой прибор учета |  |  |  |  |
|  | УВС - участок водопроводных сетей |  |  |  |  |
|  | УУ ТЭ - узел учета тепловой энергии |  |  |  |  |
|  | ХВС - холодное водоснабжение |  |  |  |  |