Администрация Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21   мая 2025 года  № 944-ПА

г. Ирбит

Об утверждении плана мероприятий по подготовке

жилищно-коммунального комплекса Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьей 30 Устава Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса Городского округа «город Ирбит» Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов (приложение № 1).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 
В.С. Спирина.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте Городского округа «город Ирбит» Свердловской области в сети «Интернет» (http://moirbit.ru).

Глава Городского округа

«город Ирбит» Свердловской области                                                                  Н.В. Юдин

Приложение №1

к постановлению администрации

Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области

от 21.05.2025 года № 944 - ПА

|  | ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса Городского округа «город Ирбит» Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Стоимость, тыс.руб. | Ответствен-ный за исполнение | Примечание |
| 1 | Выполнить текущий ремонт участков тепловых сетей | до 01.08.2025 | 14000,00 | В.С. Спирин |  |
| 2 | Утвердить порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении Городского округа «город Ирбит» Свердловской области | до 01.04.2025 |  | В.С. Спирин |  |
| 3 | Актуализировать схему теплоснабжения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области | до 01.10.2025 |  | В.С. Спирин |  |
| 4 | Утвердить состав комиссии по проведению оценки готовности к отопительному периоду ресурсоснабжеющей, сетевой организаций и потребителей тепловой энергии | до 01.08.2025 |  | В.С. Спирин |  |
| 5 | Провести проверку (оценку) готовности к отопительному периоду ресурсоснабжеющей, сетевой организаций и потребителей тепловой энергии | до 15.09.2025 |  | В.С. Спирин |  |