ПОРЯДОК  СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства,

огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства

на территории Городской округ «город Ирбит» Свердловской области

Орган, уполномоченный на рассмотрение заявлений, уведомлений в целях строительства –

отдел архитектуры и градостроительства администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области (далее – Администрация)

| Действия правообладателя земельного участка при принятии решения о начале строительства в различных ситуациях: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок свободен (не застроен) |  | На участке имеется дом (особняк), который требуется реконструировать |  | На участке имеется старый дом, который нужно снести |  | На участке имеется ½ дома, которую требуется реконструировать |  |
| 1 | Направление в Администрацию Уведомления о планируемом строительстве ИЖД (с пакетом документов) | 1. | Направление в Администрацию Уведомления о планируемой реконструкции ИЖД (с пакетом документов) | 1. | Направление в Администрацию Уведомления о планируемом сносе ОКС | 1. | Направление в Администрацию заявления о Выдаче градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) |
| 2 | В случае соответствия требованиям ПЗЗ* - получение из Администрации Уведомления о соответствии параметров планируемого строительства | 2. | В случае соответствия требованиям ПЗЗ* - получение из Администрации Уведомления о соответствии параметров планируемой реконструкции требованиям | 2. | ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СНОСУ, кадастровый инженер готовит заключение и снимает объект с кадастрового учета | 2. | Получение из Администрации ГПЗУ |
|  |  |  |  | 3. | Направление в Администрацию Уведомления о завершении сноса ОКС | 3. | Проектирование дома (пристроя к дому), согласование с соседями (другая половина дома) |
| 3. | ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ | 3. | ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка кадастровым инженером Технического плана здания (построенного дома) | 4. | Подготовка кадастровым инженером Технического плана здания (реконструированного дома) | 4. | Направление в Администрацию Уведомления о планируемом строительстве ИЖД (с пакетом документов) | 4. | Направление в Администрацию заявления о Выдаче разрешения на строительство/реконструкцию (с пакетом документов) |
| 5. | Направление в Администрацию Уведомления об окончании строительства ИЖД (с пакетом документов и чек-ордером об оплате госпошлины в 2000 руб.) | 5. | Направление в Администрацию Уведомления об окончании реконструкции ИЖД | 5. | В случае соответствия требованиям ПЗЗ* - получение из Администрации Уведомления о соответствии параметров планируемого строительства | 5. | В случае соответствия требованиям ГПЗУ и ПЗЗ*** - получение в Администрации Разрешения на строительство/реконструкцию |
| 6. | В случае соответствия требованиям ПЗЗ** - получение из Администрации: - Уведомления о соответствии построенного дома; - Выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости | 6. | В случае соответствия требованиям ПЗЗ** - получение из Администрации: - Уведомления о соответствии реконструированного дома; - Выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости | 6. | ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ | 6. | ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |
|  |  |  |  | 7. | Подготовка кадастровым инженером Технического плана здания (построенного дома) | 7. | Подготовка кадастровым инженером Технического плана здания (реконструированного дома) |
| ПЗЗ - Правила землепользования и застройки Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, утверждены решением Думы Муниципального образования город Ирбит № 482 от 23.03.2017 года (в ред. Решения Думы № 23 от 23.11.2017, № 80 от 31.01.2018, № 118 от 31.01.2019, № 167 от 26.09.2019, № 254 от 26.11.2020, № 295 от 29.04.2021, № 373 от 24.02.2022, № 415 от 18.08.2022, № 96 от 24.08.2023, № 160 от 27.06.2024, № 213 от 30.01.2025) * - в случае НЕсоответствия требованиям ПЗЗ Заявителю направляется уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; ** - в случае НЕсоответствия требованиям ПЗЗ Заявителю направляется уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; |  |  |  | 8. | Направление в Администрацию Уведомления об окончании строительства ИЖД (с пакетом документов и чек-ордером об оплате госпошлины в 350 руб.) | 8. | Направление в Администрацию Заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию ОКС |
|  |  |  |  | 9. | В случае соответствия требованиям ПЗЗ** - получение из Администрации: - Уведомления о соответствии построенного дома; - Выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости | 9. | В случае соответствия требованиям ГПЗУ и ПЗЗ**** - получение из Администрации Разрешения на ввод в эксплуатацию ОКС |
|  |  |  |  |  |  | 10. | Обращение Заявителя в МФЦ для постановки реконструированного объекта на государственный кадастровый учет. Получение «Выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» |
| *** - в случае НЕсоответствия требованиям ГПЗУ и ПЗЗ Заявителю направляется письмо об отказе в выдаче разрешения на строительство; **** - в случае НЕсоответствия требованиям ГПЗУ и ПЗЗ Заявителю направляется письмо об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта |  |  |  |  |  |  |  |

Бланки заявлений на предоставление муниципальных услуг можно скачать здесь:

http://moirbit.ru/city/gradostroitelstvo/blanki_zayavleniy_na_predostavlenie_munitsipalnyh_uslug/