# Информация

# о результатах выездной проверки в муниципальном автономном учреждении

# Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Центр охраны памятников истории и культуры»

Объект контроля: муниципальное автономное учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Центр охраны памятников истории и культуры».

Тема контрольного мероприятия: «Проверка использования субсидий, предоставленных из бюджета Городского округа «город Ирбит» Свердловской области автономному учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

Проверенный период: 2024 год, с 01 января по 23 мая 2025 года.

Срок проведения проверки: с 09 июня по 11 июля 2025 года.

Объем проверенных средств субсидий, предоставленных из бюджета Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, составил  175744306,37 руб., в том числе: в 2024 году - 168109299,01 руб. и в 2025 году - 7635007,36 руб.

По результатам проверки составлен акт №5 от 11.07.2025.

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

1. Выявлены случаи нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, установленных договорами.

2. В результате визуального обследования работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выполненных по договору, выявлены дефекты в выполненных работах.

3. Выявлены недостатки в исполнительной документации на объемы выполненных работ.

4. В нарушение условий договора при приемке работ не представлена исполнительная документация на объемы выполненных работ.

5. В нарушение пункта 6.8.  ГОСТа Р 59492-2021 на исполнительных схемах объемы выполненных работ указаны без демонстрации расчета.

6. В нарушение условий Договора подрядчиком представлен не полный комплект исполнительной документации.

7. Работы по договору на проведение подготовительных работ перед 2 этапом работ по реставрации объекта культурного наследия, а именно, отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, очистка поверхностей фасада от стойких химических загрязнений, протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором) и реставрация кирпичной кладки стен стандартным кирпичом, реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) большемерным кирпичом, комбинированная реставрация кирпичных поверхностей путем обмазки кирпича цементным раствором, которые относятся к пунктам 5, 14 Перечня работ, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, - Приложения №1 к Положению о лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному постановлением правительства РФ от 28.01.2022 №67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Положение о лицензировании №67), осуществлял Подрядчик, не имеющий лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, что является нарушением пункта 6 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пункта 3 Положения о лицензировании №67.

# По результатам контрольного мероприятия Финансовым управлением администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области объекту контроля выдано представление от 13 августа 2025 года №7, которое исполнено объектом контроля в установленный срок.

# Материалы проверки направлены в Ирбитскую межрайонную прокуратуру.