# Информация

# о результатах плановой камеральной проверки в администрации  Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

Объект контроля: администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области (далее – Заказчик).

Тема контрольного мероприятия: «Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении отдельных закупок (муниципальных контрактов) (в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ)».

Проверенный период: 2023, 2024 годы.

Срок проведения проверки: с 02 апреля по 23 апреля 2025 года.

Общий объем проверенных средств бюджета Городского округа «город Ирбит» Свердловской области составил 174120802,44 руб.

По результатам проверки составлен акт №3 от 23.04.2025.

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение подпункта «а» пункта 5 части 13 статьи 94 Закона №44-ФЗ, условий муниципального контракта не соблюден порядок приемки выполненных работ (отказы в рассмотрении документа о приемке осуществлялись без членов приемочной комиссии, созданной  Заказчиком).

2. В нарушение подпункта «б» пункта 5 части 13 статьи 94 Закона №44-ФЗ, условий муниципального контракта акт приемки выполненных работ, подписанный приемочной комиссией, не размещен в ЕИС.

3. С нарушением части 7 статьи 34 Закона №44-ФЗ, условий муниципального контракта осуществлен расчет пени в требовании (претензии), неверно рассчитан срок просрочки обязательств Подрядчиком.

4. В нарушение пункта 3 части 1 статьи 94 Закона №44-ФЗ, условий муниципального контракта Заказчиком не приняты меры по взысканию начисленной неустойки.

5. С нарушением срока, установленного муниципальным контрактом, позднее на 8 календарных дней, Заказчиком осуществлен авансовый платеж.

6. В нарушение пункта 3 части 1 статьи 94 Закона №44-ФЗ, Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 №783, Заказчиком не обеспечена сверка расчетов по начисленной неустойке по муниципальному контракту, не принято решение о списании начисленной и неуплаченной суммы неустойки Заказчиком.

7. В нарушение пункта 9 части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ Заказчиком применена данная норма Закона №44-ФЗ при внесении изменений в срок исполнения отдельного этапа контракта в дополнительном соглашении.

8. В нарушение подпункта «б» пункта 5 части 13 статьи 94 Закона №44-ФЗ, условий муниципального контракта Заказчик при подписании документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, не разместил в ЕИС электронные образы бумажных документов - актов КС-2, подписанных членами комиссии.

9. В нарушение части 7 статьи 34 Закона №44-ФЗ, условий муниципального контракта Заказчиком осуществлен расчет пени в требовании за просрочку исполнения обязательств по контракту (при расчете неустойки Заказчиком неверно подсчитаны дни просрочки исполнения обязательств, неверно определена стоимость невыполненных работ).

10. В нарушение пункта 3 части 1 статьи 94 Закона №44-ФЗ Заказчиком не принимались меры ответственности по взысканию неустойки по муниципальному контракту.

# По результатам контрольного мероприятия Финансовым управлением администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области объекту контроля выдано представление от 11 июня 2025 года №5, которое исполнено объектом контроля в установленный срок.

# Материалы проверки направлены в Ирбитскую межрайонную прокуратуру.