Администрация Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17   июня  2026 года  №  1106-ПА

г. Ирбит

Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Свердловской области на 2027-2029 годы, расположенных на территории

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

В целях реализации статьи 11 Закона Свердловской области от 19 декабря  2013 года              № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», постановления Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП  «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2053 годы (с изменениями от  1.06.2023)», постановления Правительства Свердловской области от 03.06.2014  № 477-ПП «Об установлении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2053 годы», руководствуясь статьей 24 Устава Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить:

1)  краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2027 – 2029 годы, расположенных  на территории   Городского округа «город Ирбит» Свердловской области  (приложение № 1);

2) перечень  видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2027-2029 годы, расположенных на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области в сети Интернет (www.moirbit.ru).

Глава Городского округа

«город Ирбит» Свердловской области                                                                                   Н.В. Юдин